绍兴文理学院元培学院群贤楼食堂修漏

项目

公

开

招

标

文

件

招标编号: WL16-6-15

| 使 用 单 位： | 绍兴文理学院元培学院 |
| --- | --- |
| 招标单位： | 绍兴文理学院招投标中心 |
| 监督单位： | 绍兴文理学院监察处 |
| 二○一六年六月 |  |

目   录

第一部分 招标公告	3

第二部分  投标须知	5

一、总则	5

二、投标文件	6

三、开标和评标	10

四、定标	12

五、授予合同	13

第三部分 招标项目范围及要求	14

第四部分 合同主要条款	21

第五部分  投标文件及附件格式	24

第一部分 招标公告

受部门委托，学校就绍兴文理学院元培学院群贤楼食堂修漏工程项目公开招标，现将有关事宜公告如下：

一、招标单位：绍兴文理学院元培学院

二、招标编号：WL16-6-15

三、项目名称：群贤楼食堂修漏工程项目

| 标号 | 招标项目 | 标底（上限价） |
| --- | --- | --- |
| 01标 | 群贤楼食堂修漏工程项目 | 409204元 |

四、项目内容

1．本工程建设地点位于绍兴文理学院元培学院镜湖校区群贤楼食堂。

2．招标范围为预算编制范围内的所有工程明确的内容。学院提供的工程量仅为参考工程量，投标工程量由投标方按实计算，今后不做调整，一次性包干。投标书必须明确响应的材料品牌。

3．工期要求：30天，自合同签订之日起算。

4．质量要求：按学院提供的要求施工，质量必须符合建筑工程施工验收标准。质量等级：合格。

五、投标资格

1．要求参加投标的单位必须具有建筑装修装饰工程专业承包三级（含）以上；项目负责人须为具有建筑工程二级(含)以上注册建造师执业资格，且是投标人在册正式员工。

2．企业需要在市建管局备案，项目负责人无在建工程。

六、招标方式

造价下浮率计分法。

七、投标报名须知

参加投标的单位于2016年6月28日～6月30日上午8:00-11:30，下午14:30-16:00到绍兴文理学院招投标中心205室报名。（绍兴文理学院西大门右侧）。

a.投标人有效期内的、经年检有效的《企业法人营业执照》（副本），原件及复印件（加盖单位公章）。

b.投标人有效期内组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖单位公章）。

c.投标人有效期内的企业安全生产许可证、诚信手册，原件及复印件（加盖单位公章）。

d.本项目负责人有效期内的建造师注册证、项目负责人B证，原件及复印件（加盖单位公章）。

e.法人代表授权书原件及复印件，在册正式员工证明材料（加盖单位公章）。

八、投标保证金

投标保证金10000元，开标时投标单位必须以现金形式提供。

九、开标时间和投标要求

1.开标会定于2016年7月1日在绍兴文理学院招投标中心207室举行（绍兴文理学院西大门右侧）。

2．投标单位于2016年7月1日下午15:00时前将投标书密封，并在封口处加盖骑缝公章和法人代表或授权委托人签字后送交给招标工作人员。逾期送达作无效标处理。

3. 投标文件要求正本1份，副本1份。

十、评标入围方法

1、投标人及有关单位签到，投标人提交所有资质证件原件进行核验。

2、招标人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员。

3、检查各投标人投标文件的密封情况和送达时效。

4、参照绍市公管办〔2009〕32号文件抽取10家入围单位。（不足10家时全部入围）

5 、启封投标人的投标文件，由招标人对投标人的资格和投标文件进行符合性评审。

6、宣布各投标人的报价。

7、根据评标办法规定确定中标单位。

8、各投标人代表对开标会议结果进行签字确认，宣布中标人

十一、中标及合同签订

中标单位应在接到学校中标通知书七日内完成合同签订，并在2个工作日内缴纳20000元履约保证金，履约保证金缴纳账户户名:绍兴文理学院元培学院，账号: 33001653535050011217,开户行：建行绍兴分行营业部。如出现违约情况参照有关规定处理。

十二、报名人如发现招标文件及其评标标准中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标日前一天16:00前向招标人书面反映，招标人向各报名人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

十三、现场踏勘

参加投标的单位于2016年6月30日下午16：30到元培学院图书馆726（绍兴市群贤中路2799号）参加答疑并进行现场踏勘，不参加者报名无效。

十四、联系方式

报名联系人：石老师    电 话：0575-88348811  传真：88341862

技术联系人：朱老师    电 话：0575-88348638

绍兴文理学院元培学院

绍兴文理学院招投标中心
                                               二○一六年六月二十四日

第二部分  投标须知

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3本次招标设定上限价，高于上限价报价的按废标处理。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件；副本用复印件，并有企业盖章和法人代表签字）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前2日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由以下部分组成（复印件需法人代表签字、单位盖章）：

2.1.1投标函（格式见第五部分附件1）；

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第五部分附件2)；

2.1.2投标报价表（格式见第五部分附件3）；

2.2.4投标承诺书(格式见第五部分附件4)；

2.2.5 工程量相关表格（(格式见第五部分附件5)；

2.2.6 企业资质与信誉等投标企业状况材料：企业法人营业执照、《组织机构代码证》、税务登记证、获奖情况等材料的复印件；

2.2.7企业安全生产许可证、诚信手册，项目负责人的建造师注册证、项目负责人B证、在册员工证明等相关材料的复印件；

2.2.8投标人需要说明的其他文件和优惠条件说明（格式自拟）。

以上文件组成“投标文件资料”。投标人在“投标文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标单位公章和法人代表签字

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《投标报价表》等附表格式填写。

3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.4若投标人的投标报价高于采购人设定的上限价，按废标处理。

3.5投标报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金或完成工程量清单的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

3.6本工程报价按投标须知前附表5载明的方式进行编制。

3.7本招标工程编制报价依据浙江省10版安装工程预算定额，浙江省10版建筑安装工程费用定额，浙江省10版建筑安装材料基期价格及省市建设工程造价信息。

3.8计入工程报价的有关费用

a.要求工期比国家定额工期缩短，缩短工期增加费按浙江省建设工程施工取费定额 ／ %计取。

b.安全防护和文明施工措施费包含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费和检验试验费等五项费用。对该五项费用，投标报价时应按以下方式处理：环境保护费、文明施工费、临时设施费和检验试验费费率不得低于省建设工程施工取费定额规定的弹性费率下限，安全施工费费率不得低于省建设工程施工取费定额规定的弹性费率中限。

3.9投标报价中的单价全部采用人民币表示。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在开标前提供投标保证金缴纳的凭证。否则，其投标视作无效标处理。

4.2投标保证金10000元，开标时投标单位必须以现金形式提供。

4.3投标保证金在中标通知书发出后无息退还。招标人退投标保证金时，以投标人投标函中的开户银行和帐号为准，如发生投标单位实际帐号与本投标函提供的帐号不一致，而造成招标人未能按时退还投标保证金的，相关后果由投标人自行负责。

4.4中标人应在中标通知书发出7日内与采购人签订合同，中标单位需在签订合同签订前缴纳履约保证金20000元，户名:绍兴文理学院元培学院，账号: 33001653535050011217,开户行：建行绍兴分行营业部。履约保证金凭单位出具的正规企业统一收据在项目合同履行结束后无息退还。

4.5所有保证金不计息。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

4.6.5未按规定提交履约保证金的。

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖企业公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。如商务文件和技术文件没有按规定分开制作的，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件应密封封装，并明确注明“招标编号、投标项目、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝企业公章，再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）招标编号、投标项目、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

9．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

9.1 超过投标截止时间送交的；

9.2 未按规定交纳投标保证金的；

9.3无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

9.4 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

9.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全、错误的；

9.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标企业公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9.8未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

9.9投标设备详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.10对招标设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

9.11投标文件有招标方不能接受的条件；

9.12企业资质、信誉和业绩证明、投标企业的相关管理制度等材料不真实填写或弄虚作假的；

9.13投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的；

9.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.15其他违反法律、法规的情形。

- 三、开标和评标

1．开标

1.1招标人将于投标须知前规定的时间和地点举行开标会议，投标人法人代表或委托的代理人随带身份证、投标人的资质证书、营业执照、市区建筑企业诚信手册、项目经理经营手册等证件参加开标会议。投标人法定代表人或授权委托代理人未按时参加开标会议的视为放弃投标。

1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.3.开标会由在学校纪委监督下，本中心主持。

1.4.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

2．开标大会程序

2.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

2.2采购人代表讲话，介绍采购情况。

2.3开标时按后到先开原则，启封投标文件，并对各授权人的身份进行核验。

2.4由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

2.5唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

2.6根据中标办法，主持人向投标单位公布结果。

3．评标（本项目如需要评标，本条款适用）

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为三人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查（本项目如需要评标，本条款适用）

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5. 对明显的文字和计算错误的修正原则

5.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

5.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.投标文件的评审、比较和否决（本项目如需要评标，本条款适用）

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低顺序推荐中标候选供应商。采购人2个工作日内在推荐的中标候选供应商中，按得分高低脱序确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

- 7.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

8. 评标过程保密（本项目如需要评标，本条款适用）

8.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

8.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；

- 2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

3．中标方式

3.1商务部分基本分为 66分，采用造价下浮率计分法，评标办法如下：

（1）招标人设定下浮率幅度范围为 8%～15%（含上、下限），投标人在此有效范围内进行下浮率报价（最多保留小数点后2位），超出有效范围报价的按零分计。

（2）设投标人投标下浮率为 Xi。

（3）由招标人代表 1 人和所有进入评标入围有效投标人中现场抽签产生的 1 名代表人在规定的下浮率有效范围内 （各档之间的步长为0.5%）各随机抽取一个下浮率，其算术平均值作为基准造价评估下浮率，设为 Y。

（4）各投标人分值评估计算如下：

当 Xi＝Y 时，得分=66分；

当 Xi＞Y 时，得分=66-（Xi－Y）×100×4；

当 Xi＜Y 时，得分=66-（Y－Xi）×100×5。

绍市建管（2003）5号文第五十四条调整为：“评标计分时，不论何种评标办法，均精确至小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。”

3.2投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.3中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与在第二预中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 五、授予合同

1．中标通知

1.1招标人在投标有效期内根据定标结果，将以电话、传真等形式通知中标人，随后向中标人发出书面中标通知，并将评定结果通知未中标的投标人。

1.2招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

2．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

2.1中标人应在合同签订前交纳本项目的履约保证金给采购人，履约保证金不计息。

2.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

2.3 本项目验收合格后招标方无息退还履约保证金。

- 第三部分 招标项目范围及要求

1．本工程建设地点位于绍兴文理学院元培学院镜湖校区群贤楼食堂。

2．学院提供的工程量仅为参考，投标工程量由投标方按实计算，今后不做调整，一次性包干。投标书必须明确响应的材料品牌，如标书中没有明确材料品牌则按照学院规定的品牌为准。

3．工期要求：30天，自合同签订之日起算。

4．质量要求：按学院提供的要求施工，质量必须符合建筑工程施工验收标准。质量等级：合格。本项目整体质保三年。

5．项目招标范围和施工要求

（1）项目标底（预算）编制说明

一、工程概况：

工程名称：绍兴文理学院元培学院群贤楼食堂修漏工程

二、编标范围：

学院提供的工程量

三、工程量清单编制依据

（一）工程量

1．根据建设单位提供。

（二）定额及文件依据

1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

2．本工程标底按现行《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2010版），工程费用执行《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）及造价相关规定编制。

（三）标底编制时费用计取：

费用计取采用《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版），本工程标底编制时，1、工程费用执行（2010版）《浙江省建设工程施工取费定额》，费率按装饰工程标准三类中值计取，税金按11.07%（计算基数为税前工程造价）计取；安全文明施工费（非市区工程）、工程定位复测费、已完工程及设备保护费三项费用按中限计取，其他组织措施费不计取。农民工工伤保险费未包含在标底报价内，具体按省市有关文件规定执行。

（四）所选用材料的计价依据：

1、按2016年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》、《浙江造价管理信息》及市场调查。水泥按袋装考虑。

2、人工费按绍兴市建设工程人工市场信息价2016年5月份《绍兴市建设工程造价管理信息》计入。

3、“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗及定额损耗等各种损耗、运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

4、“材料价”包括材料、运输损耗、运输费、采保费、管理费、利润等所有因素的相关费用，未包括税金。

5、“单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素和一切相关费用。投标时不作下浮。

（五）其他说明

1、本标底管子改道及其他零星工程按一次性包干考虑进入标底；

2、本标底防水卷材品牌为3mm厚水獭牌（国标），施工卷材施工前，（1）基层必须清理干净，基层表面应坚实且具有一定的强度，清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。伸出屋面的管道、及连接件应安装牢固，接缝严密，若有铁 锈、油污应以钢丝刷、砂纸溶剂等予以清理干净。（2）涂布底胶，清理基层灰尘，改性沥青防水涂料隔绝基层潮气，增强卷材和基层的粘能 力。做法，用长把刷把稀释过的氯丁胶或沥青涂料均匀的涂刷在干净和干燥的基层表面上，复杂部位用油漆刷刷涂，要求不露白，涂刷均匀。干 燥4小时以上至不粘脚后方可进行下道工序。 附加层 底胶涂布作业完成后，先在水沟、女儿墙等重点部位铺贴一层附加层，附加层宽度为4mm。（3）卷材实行热熔铺贴1）、卷材的配置 —应将卷材顺长方向进行配置，使卷材长向与流水方向垂直，卷材搭接要顺流水坡方向，不应成逆向。 2）、先铺设高跨屋面，后铺下层的屋面，先铺设排水比较集中的 部位（如排水、檐口、天沟等处）按标高由低向高的顺序铺设。 3）、在基层上弹出基准线，把卷材试铺定位。用高压喷灯与卷材 和基层的夹角处均匀加热，卷材表面熔化后把成卷的改性卷材向前 滚铺使其粘结在基层表面上。质量检查与要求： 1）所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标。2）卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。3）卷材与穿墙管之间粘结牢固，卷材的末端收头部位，必须封闭严密。4）卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

3、聚胺脂防水涂料工艺流程及做法：1） 工艺流程：清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶 (相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层  一次试水→保护层饰面层施工防水层二次试水→防水层验收  （本工程因防水要求高，必须进行一布二油防水附加层）2）防水层施工前，应将基层表面的尘土等杂物清除干净，并用干净的湿布擦一次。 3）涂刷防水层的基层表面，不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷，含水率一般不大于9%。  4）涂刷底胶（相当于冷底子油）： 1)配制底胶，先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯，比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀，配制量应视具体情况定，不宜过多。2)涂刷底胶，将按上法配制好的底胶混合料，用长把滚刷均匀涂刷在基层表面，涂刷量为0.15-0.2kg/m2，涂后常温季节4h以后，手感不粘时，即可做下道工序。5.涂膜防水层施工：聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料，聚氨酯乙料和二甲苯，配比为1:1.5:0.2(重量比).  1)在施工中涂膜防水材料，其配合比计量要准确，并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。2)附加层施工：地面的地漏、管根、出水口，卫生洁具等根部（边沿），阴、阳角等部位，应在大面积涂刷前，先做一布二油防水附加层，两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料，具体要求是，常温4h表干后，再刷第二道涂膜防水材料，4h实干后，即可进行大面积施工。）3）涂膜防水层：第一道涂膜防水层：将已配好的聚氨酯涂膜防水材料，用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面，每平方米用量为0.8kg，不得有漏刷和鼓泡等缺陷，24h固化后，可进行第二道涂层。  第二道涂层：在已固化的涂层上，采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面，涂刮量与第一道相同，不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后，再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜，涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水，遇有渗漏，应进行补修，至不出现渗漏为止。除上述涂刷方法外，也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许，也可采用喷涂的方法，但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位，应在实干后进行补刷。4)在涂膜防水层施工前，应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后，经过24h以上的蓄水试验，未发现渗水漏水为合格，然后进行隐蔽工程检查验收，交下道施工。

4、不锈钢沟槽做法：二、三楼地面水沟内壁空鼓处凿除,防水水泥砂浆修补，垃圾清理及外运;面饰1mm厚304不锈钢。

5、火烧板楼地面做法：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，20mm火烧板铺贴。

6、墙面墙面做法：1：2水泥砂浆结合层，300*450墙砖湿贴，原贴砖与原来的墙砖墙面必须保持同一平面。

7、广告砖楼地面：100*100浅色广场砖,缝宽8,1:1水泥砂浆填缝

8、本项目所有施工完成后，必须由甲方验收合格，符合甲方质量及施工工艺要求。

9、其它不祥处详见工程量清单或向招标单位咨询。

四、招标人标底的复核及调整

投标人应对招标人提供的工程量进行复核，如标底中存在工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按审计确定。

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 屋面工程 |  |  |  |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 二、三楼屋顶3mm改性沥青卷材满烧 | m2 | 2902.00 |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |
| 2 | 010Z001 | 不锈钢沟槽 | 二、三楼地面水沟内壁空鼓处凿除,防水水泥砂浆修补，垃圾清理及外运;面饰1mm厚304不锈钢,包括不锈钢折边费 | m | 182.00 |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1：凿除原有花岗岩地面，凿除原有水泥砂浆楼地板 2：垃圾外运，并清理干净 | m2 | 656.00 |
| 4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 2mm 聚氨酯防水涂料涂刷，玻璃纤维网格布一层 | m2 | 656.00 |
| 5 | 011102001001 | 石材楼地面 | 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，20mm火烧板铺贴 | m2 | 656.00 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |
| 6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1：原墙面墙砖及抹灰层凿除 2：垃圾外运，并清理干净 | m2 | 159.30 |
| 7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 2mm 聚氨酯防水涂料涂刷，玻璃纤维网格布一层 | m2 | 159.30 |
| 8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1：2水泥砂浆结合层，300*450墙砖湿贴 | m2 | 159.30 |
|  |  | 三层露台 |  |  |  |
| 9 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 3mm改性沥青卷材满烧 | m2 | 296.00 |
| 10 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 50mm厚C25细石混凝土随捣随抹 | m2 | 296.00 |
| 11 | 010515003001 | 钢筋网片 | φ6@200双向钢筋网 | t | 0.883 |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 8厚100*100浅色广场砖,缝宽8,1:1水泥砂浆填缝 | m2 | 296.00 |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 13 | 010B001 | 零星工程 | 管子改道及其他零星工程 | 项 | 1 |

| 主要材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 0109001 | 圆钢 | (综合) | t | 0.901 |
| 2 | 0129613 | 不锈钢板 | 1 | m2 | 182.582 |
| 3 | 0341013 | 电焊条 | E43系列 | kg | 0.839 |
| 4 | 0401031 | 水泥 | 42.5 | kg | 15876.652 |
| 5 | 0401071 | 白水泥 |  | kg | 157.616 |
| 6 | 0403043 | 黄砂(净砂) | 综合 | t | 49.266 |
| 7 | 0405001 | 碎石 | 综合 | t | 16.936 |
| 8 | 0665061 | 300*450墙砖 |  | m2 | 164.079 |
| 9 | 0701101 | 火烧板 | 20mm | m2 | 669.120 |
| 10 | 1103861 | 非焦油聚氨酯防水涂料 |  | kg | 2518.713 |
| 11 | 1157091 | 改性沥青卷材 |  | m2 | 3613.740 |
| 12 | 1307201 | 耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 896.830 |
| 13 | 3115001 | 水 |  | m3 | 35.962 |
| 14 | 3309011 | 广场砖 | 100×100 | m2 | 258.852 |
| 15 | PM10001 | 水沟内壁空鼓处凿除、修补及垃圾清理 |  | m | 182.000 |
| 16 | PM10002 | 不锈钢折边费 |  | m | 728.000 |
| 17 | PM10003 | 管子改道及其他零星工程 |  | 项 | 1.000 |
| 18 | j1201021 | 汽油(机械) |  | kg | 118.707 |
| 19 | j3115031 | 电(机械) |  | kw·h | 1354.092 |

其他说明：

1．中标单位必须在签订合同30天完成整个工程施工（包括施工产生的垃圾处理，垃圾处理费用由中标单位自理），并达到正常的使用状态。项目完成日期如不按照上述要求以致延迟，则按照每延迟一天处中标总金额的2%作为违约金给招标单位。

2．本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。招标单位不承担中标单位在今后施工时要发生的其他（设备、材料及人工等）各种费用，不再进行增补。

3．中标单位应负责对食堂内相关设施的保护，包括室内、走廊、地面、墙角等在材料搬运过程中容易被损坏的搬入地点的其他部位。每次搬运前应对搬出（入）地点进行保护，以确保搬出（入）地点的完好无损。如有破损，乙方应恢复原样；如乙方不在搬迁结束后15个工作日内恢复原样的，甲方有权自行修复，产生的费用从搬迁服务费款项中扣除。

4．中标单位在施工过程中，如发生乙方人员人身伤亡事故、乙方财产损失的，责任乙方自行承担。如乙方造成甲方或者第三方的人员伤亡或者财产损失的，乙方承担赔偿责任。

- 第四部分 合同主要条款

合同条件采用现行的建设工程施工合同示范文本的《合同条件》。

合同协议条款将由招标人〈甲方〉与中标人〈乙方〉结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

违约责任：

（1）工程中采用的材料型号、品牌与招标文件规定的型号、品牌不符，规格与施工图设计不符和工程质量达不到合格要求时，承包方必须无条件返工，直至达到合格要求。返工发生的一切费用和损失均由承包方负责。

（2）工程逾期完成，承包方每天按合同总价2%的支付给招标方违约金。

（3）本工程不得以任何形式转包。如承包方将工程转包给其他方即视为违约，应终止合同，由此造成的损失由承包方承担。

（4）承包方无论发生以上任何一项违约事项，均视为未实现履约保证承诺，应罚没其履约保证金。

一、施工组织设计和工期

（一）进度计划

乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后 5 天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在 3 日内批复。

（二）工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在 3 天内开工。

（三）工程工期

合同工期以乙方的中标工期为准。

（四）工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延，由甲方造成的延误、障碍阻止；

不可抗力；

非乙方的过失造成的。

奖罚以合同工期为准。每延期一天，按结算总造价千分之二奖罚。

二、质量与验收

（一）质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

乙方中标的质量等级标准为工程的合同约定条件。

工程竣工后经有关部门核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处：

要求合格等级未达到的，违约金按  无条件返工至合格  处罚。

三、合同价款与支付

（一）合同价款的确定

本工程的合同价根据乙方中标价确定，为一次性包干，固定总价。

（二）合同价款的调整

发生下列情况之一的合同价格可以调整。

1、由设计变更引起的工程量增减；（因发包人设计变更引起的新增工程项目，其相应综合单价的确定方法为：a、合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价计算确定；b、合同中没有类似工程项目单价的，其综合单价的确定如下：按《浙江省建设工程计价规则（2010版）》规定的计算程序和套用《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》相关补充规定及施工发生当月绍兴市造价信息正刊等，进行计算并按投标口径同比例下浮后作为新项目的结算综合单价。如施工同期《绍兴市造价信息》正刊无价格的，参照同期《浙江造价信息》正刊执行，若省、市信息价均无价格者按市场签证价执行。）

2、政策性调整。

（三）工程款支付方式：

甲方按财建[2004]369号文件及绍市建管[2007]17号文件规定支付工程预付款。工程竣工验收后，经招标方审计后付实际工程量的95%，余款在保修期满后28天内按一次性付清。

四、材料和设备供应

（一）甲方供应材料、设备

甲方供应材料、设备：    /   。

甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：   /     。

（二）乙方采购材料、设备

乙方采购材料、设备：  乙方根据工程量清单中要求的规格及型号进行采购 。

所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。

五、设计变更

- 设计变更

当本工程设计需要变更时，应有   甲方   签证。

变更费用按：  合同价格及本文口径按实调整（综合单价及下浮率固定）  调整。

七、保   修

（一）保修期限

本工程保修期限三年，保修期从甲方批准的竣工之日起计算。

本工程保修押金为中标价的  5  %，在保修期满后28天内，应退还乙方保修押金，多退少补。

第五部分  投标文件及附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方 绍兴文理学院 招标文件编号：                  招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本一份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以投标函为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还。

5、同意向绍兴文理学院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求。

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9、    标：                投标总价为下浮率：       。

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                     （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：

投标报价表  （唱标部分）

招标编号：WL16-6-15

投标单位名称：

| 报价名称 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 （单位：元） |  |  |
| 工 期 （日历天） |  |  |
| 质量等级 |  |  |
| 质量保修期 |  |  |
| 承 诺 |  |  |
| 项目经理 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

二〇一六年   月   日

附件4：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                  项目（编号：    ）采购投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁脱挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇一六年   月   日

附件5：

工程         总报价书        附表一

| 投标人： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |
| 投标工期 |  | （日历日） |  |  | 质量等级 |  |
| 总 报 价 |  | 大写： |  |  |  |  |
| 其中环保、文明、安全、临设四项费用 |  | 大写: |  |  |  |  |
| 总报价组成（元） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 预算造价 |  | 浮 动 | 报 价 |  | 备注 |
| 土 建 |  |  |  |  |  |  |
| 水电安装 |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其中环保、文明、安全、临设四项费用报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）                   法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

工程     附表二

工程量清单报价表

投  标  人：                       （单位签字或盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

造价工程师

及注册证号：                        （签字盖执业专用章）

编制时间：

编制说明            附表三

工程名称                                     第  页 共 页

投 标 总 价          附表四

建设单位：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：                         （签字或盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

编制时间：

工程项目总价表          附表五

工程名称：                                               第  页  共 页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单项工程费汇总表          附表六

工程名称：                                               第  页  共 页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单位工程费汇总表          附表七

工程名称：                                               第  页  共 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表         附表八

工程名称：                                                    第  页  共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表        附表九

工程名称：                                                 第  页  共 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

其他项目清单计价表       附表十

工程名称：                                                第  页  共 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

零星工作项目计价表           附表十一

工程名称：                                                 第  页  共 页

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

分部分项工程量清单综合单价分析表     附表十二

工程名称：                                                 第  页  共 页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程内容 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 管理费 | 利润 | 风险使用 | 小计 |

项目措施费分析表        附表十三

工程名称：                                            第  页  共 页

| 序号 | 措施 项目 名称 | 单位 | 数量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 风险使用 | 小计 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要材料价格表         附表十四

工程名称：                                                第  页  共 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程量清单综合单价计算表       附表十五

工程名称：                                                              计量单位：

项目编码：                                                              工程数量：

项目名称：                                                              综合单价：

| 序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目费计算表（一）            附表十六

工程名称：                                                              计量单位：

项目编码：                                                              工程数量：

项目名称：                                                              综合单价：

| 序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目费计算表                        附表十七

工程名称：                                   第  页  共 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 计算式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |