绍兴文理学院后勤发展有限公司

学生公寓内墙粉刷项目

公

开

招

标

文

件

招标编号: WL16-7-4

| 使 用 单 位： | 绍兴文理学院后勤物业服务中心 |
| --- | --- |
| 招标单位： | 绍兴文理学院后勤发展有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴文理学院监察处 |
| 二○一六年七月 |  |

目   录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标须知	9

一、总则	4

二、投标文件	7

三、开标和评标	9

四、定标	9

五、授予合同	9

第三部分 招标项目范围及要求	12

第四部分 合同主要条款................................15

第五部分 评标办法及标准	16

第六部分 投标文件及其附件格式	20

- 第一部分  招标公告

根据学校和公司的有关规定，本着公开、公平、公正的原则，我公司近期拟对校内学生公寓内墙粉刷项目进行公开招标。欢迎符合要求的投标人参加投标。现将有关事项说明如下：

一、使用单位：绍兴文理学院后勤物业服务中心

二、招标编号：WL16-7-4

三、项目名称：学生公寓内墙粉刷

四、招标内容

| 名称 | 数量（m2） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 河西学生公寓内墙粉刷 | 约11300 | 96050 |
| 南山学生公寓内墙粉刷 | 约11000 | 93500 |
| 兰亭学生公寓内墙粉刷 | 约1000 | 8500 |
| 合计 |  | 198050 |
| 注：相关要求详见招标文件“第三部分”。 |  |  |

五、投标资格

1.具有独立承担民事责任的能力，持具相关部门颁发的营业执照（经营范围必须满足本次招标范围）、税务登记证、机构代码证等证照；

2.投标人资质：建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；

3.不允许联合体投标、不允许投标人将本工程转包给其他单位。

六、报名

1.报名时间：2016年7月14日-7月18日（双休日除外）上午8:30-11:00,下午14:30-16:30。

2.报名地点：绍兴文理学院招投标中心（文理学院西大门右侧）205室。

3.报名时需提供营业执照、税务登记证、机构代码证、资质证书、报名人身份证原件及复印件等证照，以上证照复印件需加盖公章。

七、履约保证金

中标人在合同签订前，须缴纳履约保证金人民币10000元，履约保证金于工程完工验收合格后无息退还。

八、开标

1.开标时间：2016年7月21日上午9时。

2.逾时作为自动放弃。

3.开标地点：绍兴文理学院招投标中心（西大门右侧）207室。

九、联系方式

1.报名联系人：石老师  电话：88348811

2.业务联系人：韩老师  电话：88345288

绍兴文理学院招投标中心

二〇一六年七月六日

- 第二部分  投标须知

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)；

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的单位；

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行；

3.2投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施；

3.3 本次招标设定上限价，报价高于上限价，则为废标。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（格式见第六部分附件2）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成；

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人；

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可；

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

2.1投标函（含报价单；格式见第六部分附件1）；

2.2法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件2)；

2.3 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业代表身份证、资质证书等证照；

2.4投标承诺书(格式见第六部分附件3)；

2.5投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“投标文件”。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：纸质材料应加盖投标人公章。

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《投标函》等附表格式填写；

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、税收、货到就位等一切费用；

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）；

- 4.投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝；

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行；

- 4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件规定

5.1投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，投标文件除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。

5.2投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称；

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章；

5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责；

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件应密封封装，并明确注明“投标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间5个工作日前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标段号、投标项目名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字和投标单位盖章。

8．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

8.1 超过投标截止时间送交的；

8.2 未按规定交纳投标保证金的；

8.3无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.4 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全、错误的；

8.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

8.8未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

8.9投标清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

8.10投标文件有招标方不能接受的条件；

8.11评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

8.12投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的；

8.13评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.14其他违反法律、法规的情形。

- 三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席；

1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本公司主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

2．开标大会程序

2.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员；

2.2采购人代表讲话，介绍采购情况；

2.3开标时按后到先开原则，启封投标文件，并对各授权人的身份进行核验；

2.4唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认；

2.5唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认；

2.6评标委员会根据得分顺序确定中标候选人；

2.7主持人向投标单位公布评标结果。

3．评标

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则；

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数；

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定；

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明；

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

4．投标文件的初审鉴定

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5. 对明显的文字和计算错误的修正原则

5.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

5.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.投标文件的评审、比较和否决

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实；

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

- 7.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

8. 评标过程保密

8.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露；

8.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 四、定标

- 1.1投标文件符合招标文件要求；

- 1.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 1.3有效标中报价最低的中标。

- 五、授予合同

1．中标方式

1.1有效标中报价最低的投标人中标。

1.2中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，该标段择日重新招标或进行竞争性谈判。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，将以电话、传真等形式通知中标人，随后向中标人发出书面中标通知，并将评定结果通知未中标的投标人；

2.2招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人在合同签订前，须缴纳履约保证金人民币10000元整，履约保证金于工程完工验收合格后无息退还；

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，招标中心将该投标单位列入黑名单，今后三年内不得参加本校的招投标项目，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

- 第三部分 招标项目范围及要求

- 1.招标项目

学生公寓内墙粉刷。

| 名称 | 具体内容 | 数量（m2） | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河西学生公寓内墙粉刷 | 寝室内部墙壁及顶棚粉刷 （墙漆王） | 约11300 | 8.5元/m2 |
| 南山学生公寓内墙粉刷 | 寝室内部墙壁及顶棚粉刷 （墙漆王） | 约11000 |  |
| 兰亭学生公寓内墙粉刷 | 寝室内部墙壁及顶棚粉刷 （墙漆王） | 约1000 |  |

- 3.相关事项

3.1本招标文件作为投标、定标、签订合同的依据；

3.2工程施工方式：包工包料；

3.3油漆推荐品牌：立邦、安居、雅士利；

3.4施工过程中，不得偷工减料，不得使用劣质材料；

3.5施工范围：只限学生公寓内部墙面及顶棚；

3.6墙面粉刷采用原有墙面打磨处理，待墙面处理干净后再粉刷。如局部墙面破损、霉变、严重污渍，需铲除旧墙皮至基底，经刮腻子、打磨处理后再粉刷；

3.7墙面应粉刷均匀、平整，粘接牢固，不得出现漏涂、透底等情况；

3.8中标方要加强施工管理，注意人员和财物的安全管理，注意室内物品搬挪、遮盖保护，严防发生人员安全事故。发生事故由中标方负责。

3.9工程开工前、工程结束后由招标方与中标方双方以物品清单进行校验，保证物品数量、质量和环境卫生；

3.10严防物品失窃、污损，施工结束时校验发现物品失窃、损坏，由中标方加倍赔偿；

3.11施工结束后，中标方必须做到工完料清，室内外打扫整洁，并将垃圾清运到指定地点；

3.12工程竣工，经招标方验收合格后，工程量按实际面积以中标价结算；

3.13工程质保期1年，若在质保期期内如出现起泡、剥落等情况，由中标方负责维修；

3.14工程期限：2016年8月10日-2016年8月31日；

3.15已报名的投标单位若开标时间无故缺席，招标中心将该投标单位列入黑名单，今后三年内不得参加本校的招投标项目；

3.16 招标人保留在签约时调整部分方案及项目面积和服务的权力，投标人应对系统方案中产品和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝；

3.17付款方式：工程完工验收合格后10个工作日内支付中标总金额的100%；

3.18投标人凭有效身份证件参加开标会，需提前十分钟到达开标会现场。委托他人参加开标会的，需提供委托书、委托人身份证复印件和被委托人身份证原件。投标书要求密封并签名或盖章，封面注明项目及投标人；

- 3.19签订合同

- 3.19.1绍兴文理学院后勤发展有限公司与中标人在决标后5个工作日内签订合同；

- 3.19.2中标人拒签合同的，招标中心将该投标单位列入黑名单，今后三年内不得参加本校的招投标项目；

- 3.19.3合同一经签订，招标即告结束。

- 第四部分  合同主要条款

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条　工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：

1.4承包性质：包工包料

1.5开工日期：      　年　   　月　      　日

竣工日期：       　年　   　月　      　日

总历时：　　     　天

1.6质量等级：合格

1.7合同价款：按实际工程量结算

第二条　图纸

2.1图纸提供套数：

2.2图纸提供日期：

第三条　甲方工作

3.1对工程进行全面监理。

3.2提前进行施工场地清理及其他一些施工方面应由甲方解决的问题。

第四条　乙方工作

4.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查验收，并为检查验收提供便利条件。

4.2乙方严格按照所提供的施工图施工，院系如提出变更，乙方须填写变更单，报甲方论证认可后实施。

4.3乙方应文明施工，注意现场的卫生；乙方在施工期间应做好施工区域的安全围护工作，落实保卫处的安全管理要求。

第五条　安全施工与检查

5.1乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准组织施工。乙方发生安全事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条　结算方式

6.1

第七条  付款方式

7.1竣工结算完成并经审计确定后支付至竣工工程结算金额的100%。

第八条　双方责任

8.1因甲方原因延误工期，应按延误的实际工日给予承包顺延。

8.2如乙方在施工中造成工程质量问题，一切责任和经济损失由乙方承担，因乙方延误工期不能按时提交使用，按预算价2%罚款。

第九条　双方约定的其它事项

第十条　本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

代表（签字）：　　　　　　　　　　　　　代表（签字）：

2016年 5月23日　　　　　　　   　    2016年5月23日

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

- 第五部分  评标办法及标准

- 1.本次招标的评标采用最低价中标评分法。

- 2.本次招标设有上限价，上限价为：8.5元/m2，高于上限价为无效标，有效标中报价最低者中标。

- 3.有相同报价的，则抽签决定。

- 注：投标报价高于上限价的为废标

- 第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：

投标函

绍兴文理学院后勤发展有限公司：

我方已全面阅读和研究了《绍兴文理学院后勤发展有限公司学生公寓内墙粉刷项目招标文件》，同意接受招标文件的全部内容和条件，承诺愿信守绍兴文理学院后勤发展有限公司的相关规定中的各项条款，并按此投标的要约内容，参加贵公司的投标活动。

投标报价（大写）：

投标人（签名或盖章）：

投标人身份证号码:

联系电话：

开户行：

账号：

2016年    月    日

附件2：

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                     （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                  项目投标。

1、本公司所投标项填列的相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇一六年   月   日