绍兴文理学院教育学院教学用房改造工程招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，经绍兴市财政管理部门批准，绍兴文理学院就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号： WL16-4-5                  采购组织类型：部门集中采购
二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标段名称及数量 （详见招标文件） | 竣工结算上限价 （单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 绍兴文理学院教育学院 教学用房改造工程 | ￥499000 | ￥10000.00 |

注：竣工结算上限价包括审计下浮后的结算金额、设计费、标底制作费

注：设计图纸、工程量清单及预算标底详见附件

三、投标供应商的资格要求

1.具备独立的法人资格，其营业执照必须在有效期范围内；

2.投标人资质：建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；（若外地企业必须是具有进绍备案及合同备案证明的单位）

3.注册资金不少于：50万元人民币；

（复印件均需加盖公章）

特别声明：不允许联合体投标、不允许投标人将本工程转包给其他单位。

四、资格审查方式：本项目采用  资格后审  ，资格后审不合格的投标文件将按废标处理。

五、报名：

1、报名时间：2016年 5 月  9日至 5 月 11 日上午 8:30 — 11:30 ； 下午 14:30 — 16:30

2、报名地址：绍兴文理学院西大门招投标中心203室。

3、报名资料：单位介绍信，报名者身份证、企业营业执照、企业资质证书等复印件，材料应按上述顺序装订成册，每页均须加盖单位公章。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2016年 5 月  13 日下午15：00分以前将投标文件密封送交绍兴文理学院西大门招投标中心207室，逾期送达作无效标处理。

七、开标时间及地点：2016年 5 月  13 日下午15：00分在绍兴文理学院西大门招投标中心   207   室开标，投标人代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标人经招投标中心认可参加投标，报名期间应缴纳投标保证金人民币10000元，户名:绍兴文理学院,账号:0900000103106600010,开户行:绍兴银行营业部，可采用银行汇票或转账的方式交纳。投标保证金除中标单位在合同签订后退还外，其余投标单位在投标结束时无息退还。

九、现场踏勘和投标预备会：投标人自行踏勘，不组织投标预备会。

十、联系方式：

报名联系电话：0575-88348811石老师  传真：88341862

咨询电话： 0575-88341508  13757588573 王老师

绍兴文理学院招投标中心

二〇一六年五月四日

建筑工程施工招标文件

（绍兴文理学院教育学院教学用房改造工程）

招 标 人：绍兴文理学院

(2016年5月)

绍兴文理学院教育学院教学用房改造工程

招标文件

招标人名称：            绍兴文理学院              （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

招标人地址：         浙江省绍兴市环城西路508号

邮政编码：  312000

联系电话：  13757588573  传真：     /

联系人：      王 斌

备案意见：                              （备案章）

经 办 人：                           （签字或盖章）

日    期： 2016 年  5  月  4  日

目  录

投标须知前附表……………………………………………………………………………………4

第一章：投标须知…………………………………………………………………………………6

一、总则…………………………………………………………………………………6

二、招标文件……………………………………………………………………………6

三、投标报价……………………………………………………………………………6

四、投标文件的编制……………………………………………………………………7

五、投标文件的递交……………………………………………………………………8

六、开标…………………………………………………………………………………8

七、评标…………………………………………………………………………………9

八、中标…………………………………………………………………………………9

九、授予合同……………………………………………………………………………9

第二章：合同主要协议条款………………………………………………………………………9

一、施工组织设计和工期………………………………………………………………10

二、质量与验收…………………………………………………………………………10

三、合同价款与支付……………………………………………………………………11

四、材料和设备供应……………………………………………………………………11

五、设计变更……………………………………………………………………………12

六、竣工结算……………………………………………………………………………12

七、保修…………………………………………………………………………………12

八、其它…………………………………………………………………………………13

第三章：技术规范及图纸…………………………………………………………………………13

一、现场自然条件………………………………………………………………………13

二、现场施工条件………………………………………………………………………13

三、本工程采用的技术规范……………………………………………………………13

四、图纸…………………………………………………………………………………13

第四章：投标文件（附件）………………………………………………………………………14

投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 绍兴文理学院教育学院教学用房改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 绍兴文理学院南山校区7号楼 |
| 3 | 建设规模 | 工程类别：民用三类； 工程造价：人民币约49.9万元。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标内容 | 对绍兴文理学院教育学院教学用房进行内部装修改造（具体详见设计图纸及标底） |
| 7 | 工期要求 | 施工总工期：60日历天，（具体开工日期以业主开工令为准)。 |
| 8 | 建设资金来源 | 财政拨款 |
| 9 | 投标人资质等级要求 | - 具备独立的法人资格，其营业执照必须在有效期范围内； 2.投标人资质：建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；若外地企业必须是具有进绍备案及合同备案证明的单位； 3.注册资金不少于：50万元人民币。 （复印件均需加盖公章） |
| 10 | 资格审查方式 | 采用资格预审（不采用书面形式） |
| 11 | 工程计价方式 | 标底采用工料单价计价法 投标人采取下浮率报价 |
| 12 | 投标有效期 | 为： 30 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 人民币 壹万元（报名时按学校要求交至学校财务处） |
| 14 | 投标文件份数 | 投标函：一份正本， 贰 份副本 |
| 15 | 报名地址及时间 | 绍兴文理学院招投标中心西大门右侧二楼 207 室 2016 年 5 月 9 日 至 5 月 11日上午8：30-11：30，下午2：30-16：30 |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：绍兴文理学院招投标中心 地 点：绍兴文理学院招投标中心西大门右侧二楼 207 室（商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。） 时 间： 2016 年 5 月 13 日145时 00 分前 |
| 17 | 开标 | 开始时间： 2016 年 5 月 13 日15 时00分 地 点： 绍兴文理学院招投标中心 |
| 18 | 评标方法及标准 | 本工程评标入围方法按绍市公管办（2009）32号文规定执行。 评标办法采用造价下浮率计分法 ，按绍市建管[2003]5号文执行，满分66 分，下浮幅度为8%~15%（含上、下限）。 |
| 19 | 其他费用 | 本工程造价包含项目设计费 13000 元整、招标标底编制费 3000 元整，由中标方在承包合同签订后（开工前）分别支付给设计单位和招标标底编制单位。上述两项经费不作下浮、不取费率。 |
| 20 | 结算上限价 | 本工程设定结算上限价499000元，包括定价下浮（并审计）后的工程款、设计费、标底制作费三项，若最终三项费用相加超过上限价，则按上限价结算。 |
| 21 | 解释 | 凡涉及到招标文件的解释权属于招标人。 |

注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

第一章 投标须知

一、总    则

（一）工程说明

本工程说明详见投标须知前附表。

（二）招标方式

1、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，以及浙建建[2004]45号文和  绍市建管【2003】5号文件，绍市公管【2009】32号文及相关  文件，采用  公开招标  方式，择优选定中标人。

潜在投标人应根据招标人发出的信息要求，在规定时间内进行投标报名同时提交：授权委托书、委托人身份证、企业介绍信、营业执照副本、资质证书（若外地企业必须出具进绍备案及合同备案证明）（原件和复印件各一份，报名时复印件与原件核对后，留给招标人资格预审，复印件需加盖单位公章）。招标人根据招标文件明确的资格条件对投标报名者进行资格预审。

2、报名地点：绍兴文理学院招投标中心西大门右侧二楼 207 室，报名并购买招标文件。

（三）投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件包括投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范、施工图纸、工程量清单（如有时）、投标书及投标书附录、报价表、辅助资料表等。

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件将被拒绝。

2、工程量清单及计价表式见附件。

3、本招标文件所附的工程量清单除第二章“三、合同价款与支付”第（二）点所列的情形外不得调整。工程量清单编制单位和编制人员应对所编制的工程量清单质量承担相应责任。

（二）招标文件的解释

1、招标人对发出的招标文件修正应以招标补充文件或答疑纪要的形式，将修正的内容通知所有投标人。

2、投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式（包括书面文件、电传、传真、电报等）向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有投标人。

（三）招标答疑及现场勘察

1、投标人需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标书和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人不组织投标预备会。

2、投标人将招标文件中存在的疑问，在2016年 5 月  12 日11：00前以书面形式送达给招标人，由招标人汇总后，统一书面答复。

3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。

4、招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

三、投标报价

（一）投标报价

1、投标报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、培训、税金或完成工程量清单的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

2、本工程报价按投标须知前附表载明的方式进行编制。

3、本招标工程编制报价依据详见标底材料中的《编制说明》　。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由  投标函  组成。本工程需用的附表有： 本文第四章投标函第1、2、3、4条。

（二）投标文件格式要求

投标人应使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位，否则作废标处理。

（三）投标保证金

1、投标人应提供投标须知前附表中的投标保证金。在报名时提交招标人。

2、根据投标人的选择，投标保证金必须以现金形式。

3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在定标后当日退还。

5、中标人按要求签署合同协议后，转为履约保证金，履约保证金将在工程验收合格后无息退回。

6、如投标人有下列情况之一时，将被没收投标保证金。

① 投标人无正当理由放弃投标的。

② 中标人未能在规定期限内办理履约担保或签署合同协议。

③ 其它不正当的投标行为。

（四）投标文件的份数和签署

1、投标人按投标须知前附表规定编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，由投标人加盖单位公章和法定代表人印鉴。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标函应标明并密封。

2、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。

（二）投标截止期

投标人递交投标文件按投标须知前附表规定的日期、时间和地点，逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标

（一）开标

1、招标人将于投标须知前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标人法定代表人或委托的代理人随带授权委托书、委托人身份证、企业介绍信、营业执照副本、资质证书参加开标会议。（均需原件，不含公证件及其它任何替代证明）参加招标会议。未带齐上述规定证件，并未能在开标会议开始前送达的，视为放弃投标。

2、开标会议由招标人组织并主持，并邀请与开标、评标有关的人员等参加；

3、投标人法定代表人或授权委托代理人未按时参加开标会议的视为放弃投标。

（二）投标文件及投标人有下列情况之一将视为无效

1、投标人未能出具相关证件或证件无效的；

2、投标书未按规定标志密封的；

3、投标书投标截止时间以后送达的投标书；

4、法定代表人或授权委托人未按时到场或不是投标人的；

5、投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

6、违反国家有关法律、法规及有关规定的其他情况；

7、不符合招标文件规定的其他要求的。

（三）唱标和记录

唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权代理人签字确认。

七、评    标

（一）评标组织

本工程招标人不组建评标委员会。

（二）评标原则

1、竞争优选；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，施工方案先进可行；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

商务部分基本分为 66分，采用造价下浮率计分法，评标办法如下：

（1）招标人设定下浮率幅度范围为 8%～15%（含上、下限），投标人在此有效范围内进行下浮率报价（最多保留小数点后2位），超出有效范围报价的按零分计。

（2）设投标人投标下浮率为 Xi。

（3）由招标人代表 1 人和所有进入评标入围有效投标人中现场抽签产生的 1 名代表人在规定的下浮率有效范围内 （各档之间的步长为0.5%）各随机抽取一个下浮率，其算术平均值作为基准造价评估下浮率，设为 Y。

（4）各投标人分值评估计算如下：

当 Xi＝Y 时，得分=66分；

当 Xi＞Y 时，得分=66-（Xi－Y）×100×4；

当 Xi＜Y 时，得分=66-（Y－Xi）×100×5。

绍市建管（2003）5号文第五十四条调整为：“评标计分时，不论何种评标办法，均精确至小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。”

（四）投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标

中标方式： 最高分中标，出现并列第一时，由下浮率大者中标；若下浮率也相同，由招标人当场抽签确定中标人。

九、授予合同

（一）中标通知书

招标人应当自确定中标人之日起5日内，向中标人发出中标通知书。

（二）合同签订

招标人应当自中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并送招投标管理部门备案。

第二章 合同主要条款

合同条件采用现行的建设工程施工合同示范文本的《合同条件》。

中标人在接到中标通知书后5日内由法定代表人或授权委托人到招标单位签订施工合同。合同协议条款将由招标人〈甲方〉与中标人〈乙方〉结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

（一）进度计划

乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同5天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在  3  日内批复。

（二）工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在  5  天内开工。

（三）工程工期

合同工期60天。

（四）工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延：

由甲方造成的延误、障碍阻止；

不可抗力；

非乙方的过失或造成的。

工期延误：以每延误一天扣除工程结算价的万分之二计，最高不超过工程结算价的2%。

（五）工期提前

合同工期提前不奖，提前竣工费不计。

二、质量与验收

（一）质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

乙方中标的质量等级标准为工程的合同约定条件。工程质量由甲方组织监督和仲裁。

工程竣工后经质监部门核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处：

要求合格等级未达到的，违约金按   合同价款的5%处罚，并无条件返工至合格   处罚；

要求优良等级未达到的，违约金按           /          计算；

投标时自报优良等级，但未达到的，违约金按      /         计算。

三、合同价款与支付

（一）合同价款的确定

1.本工程合同暂定价＝定价下浮后的工程款+项目设计费+标底制作费。

2.本工程经审计后结算总价不得超过工程结算上限价499000元，若超过则按结算上限价结算。

3.结算前有关政策性调整的文件均不予采纳，不作调整。

（二）合同价款的调整

发生下列情况之一的合同价格可以调整但不签订补充合同。

1、由设计变更引起的工程量增减；

2、经招投标管理部门确认属招标人提供的工程量清单内项目或数量有误；

（三）工程款支付

施工完毕，经校内相关部门验收合格，施工单位先行向学校缴纳三万元的质保金，竣工决算完成并经校审计处审计后付至结算金额的100%。

四、材料和设备供应

（一）甲方供应材料、设备

甲方供应材料、设备：       /             。

甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：            /              。

（二）乙方采购材料、设备

乙方采购材料、设备：      所有材料均由乙方采购     。

特殊要求：    特殊材料由甲、乙双方共同看样定货       。

应承担的违约责任：    无条件返工并承担工期质量违约责任     。

所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。

五、设计变更

- 设计变更

当本工程设计需要变更时，应有      甲方或委托监理方        签证。

变更费用按：   1、增加的工程内容已在参考标底中有列项的，按参考标底和中标下浮率计算单价；2、增加的内容在参考标底中没有列项的，如有信息价，则按标底编制口径和中标下浮率计算单价；3、增加的内容在参考标底中没有列项的，且无信息价，则按甲方签证价（不下浮）。

六、竣工结算

本工程验收合格后，乙方应在   28   日内提供工程决算资料。甲方在收到工程决算资料后应尽快组织审计等后续结算工作。

七、保    修

（一）保修内容、范围

标底及图纸范围内的所有项目

（二）保修期限

本工程保修期限按国家规定为  2年  ，保修期从甲方批准的竣工之日起计算。

本工程保修押金为三万元。在保修期满后30天内，应退还乙方保修押金（不计息）；乙方需在甲方提出保修通知单15日内完成保修项目，逾期不完成的甲方有权自行组织维修，并在保修押金中扣除相应款项。

八、其    它

1、本工程中标后，中标单位不得转让转包或变相转包。中标项目负责人一经甲方确认，乙方不得擅自变更。

2、承包人应做好环境保护，防止噪声等污染情况发生。如有垃圾运输途中沿路抛弃的行为，一经发现，除负责清理外，还应向发包人递交1000元／次的罚金。

3、乙方需负责施工范围内的安全工作，并对已完成内容进行保护，如有损坏由乙方负责修复，费用由乙方承担。

4、工程在实施过程中，承包人应做好施工安全工作，防止交通事故；杜绝用电事故。施工过程中产生的各种安全责任由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。

第三章 技术文件及施工图纸

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）    绍兴市区自然条件，具体以地质资料为准。

二、现场施工条件

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）     具备开工条件。

三、本工程采用的技术规范

/

四、图纸

提供施工图纸一套，工程量清单及参考标底各一份。

第四章 投标文件（附件）

一、投标函主要内容：

- 法定代表人身份证明书                    （附件一）

- 投标文件签署授权委托书                  （附件二）

- 投标函                                  （附件三）

- 总报价书                                （附件四）

附件一

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年           月           日

经营期限：

姓名：      性别：        年龄：      职务：

系        （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖章）

日  期：     年    月    日

附件二

工程    授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，身份证号码                     。以本公司名义参加                        （招标人）                      工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          （签字） 性别：           年龄：

单  位：                    部门：           职务：

投标人：                         （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授托日期：    年    月     日

附件三

工程 投 标 函      （此表仅用于造价下浮计分法）

招标人：

1、根据已收到                         工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以造价下浮             % 的报价承包上述工程施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在       年    月    日开工，           年   月    日竣工，即            天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方承诺安全文明施工费按   施工参考标底价   计取。

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电    话：                           日期：      年    月   日

附件四

工程   总报价书（此表仅用于造价下浮计分法）

| 投标人： |  |
| --- | --- |
| 工程类别 |  |
| 建筑面积 | / |
| 质量等级 |  |
| 投标工期 |  |
| 造价下浮率（大写）：百分之 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日