- 绍兴文理学院元培学院镜湖校区

- 服装与艺术实验室装修工程施工项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编： WL14-5-3

| 使 用 单 位： | 绍兴文理学院元培学院 |
| --- | --- |
| 招标单位： | 绍兴文理学院招投标中心 |
| 监督单位： | 绍兴文理学院监察审计处 |
| 二○一四年五月 |  |

目   录

第一部分  招标公告 ………………………………………………………………………………3

第二部分  投标须知……………………………………………………………………………… 5

一、总则                                                                                                                                    5

二、招标文件                                                                                                                             6

三、开标和评标                                                                                                                            9

四、定标                                                                                                                                     12

五、授予合同                                                                                                                              12

第三部分  招标项目范围及要求   ………………………………………………………………13

第四部分 合同主要条款……………………………………………………………………… ……13

第五部分  投标文件及附件格式……………………………………………………………………17

- 第一部分 招标公告

受部门委托，学校就绍兴文理学院元培学院镜湖校区服装与艺术设计实验室装修工程施工项目公开招标，现将有关事宜公告如下：

一、招标单位：绍兴文理学院元培学院

二、招标编号：WL14-5-3

三、项目名称：元培学院镜湖校区服装与艺术设计实验室装修工程施工项目

| 标号 | 招标项目 | 标底（上限） |
| --- | --- | --- |
| 01标 | 元培学院镜湖校区服装与艺术设计实验室装修工程施工项目 | 27万元 |

四、项目内容：

1．本工程建设地点位于镜湖科教园区绍兴文理学院元培学院镜湖校区。

2．招标范围为施工图范围内的所有工程明确的内容。（学院提供的工程量仅为参考工程量，投标工程量由投标方按图按实计算，今后不做调整，一次性包干。）详见学院提供的图纸和主要材料暂定品牌。另投标书必须明确响应的材料品牌，否则做废标处理。

3．工期要求：30天，自合同签订之日起算。最迟进场时间2014年6月10日前。

4．质量要求：按图施工，质量必须符合建筑工程施工验收标准。质量等级：合格。

五、投标资格：

1．要求参加投标的单位必须具有绍兴市范围内企业资质建筑装修装饰工程专业承包三级（含）以上；项目负责人须为具有建筑工程二级(含)以上注册建造师执业资格，且是投标人在册正式员工。

2．企业需要在市建管局备案，项目负责人无在建工程。

六、招标方式

两个标段分开报价，本次招标为最低价中标，为有效维护招标方正当权益，本次招标设置最高限价27万元，超过最高限价的作无效标处理。取最低价报价为中标单位。报价相同时由招标人在其中选择一家作为中标单位。

七、投标报名须知

参加投标的单位于2014年 5月16日～5月21日上午8:30-11:30，下午14:30-16:30到绍兴文理学院元培学院镜湖校区青年公寓楼2-207室报名。报名时应提供的资料：

a. 投标人有效期内的、经年检有效的《企业法人营业执照》（副本），原件及复印件（加盖单位公章）。

b. 投标人有效期内组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖单位公章）。

c. 投标人有效期内的企业安全生产许可证、诚信手册，原件及复印件（加盖单位公章）。

d. 本项目负责人有效期内的建造师注册证、项目负责人B证，原件及复印件（加盖单位公章）。

e.法人代表授权书原件及复印件，在册正式员工证明材料（加盖单位公章）。

招标人根据《绍兴市国有小额投资工程发包承包管理暂行规定》的通知》（绍市招管委[2006]1号）对投标报名单位进行资格预审，审核通过的单位再另行通知时间领取招标文件和图纸、主要材料暂定品牌。

八、报名时需缴纳投标保证金，报名时间截止前未缴纳的，不得参加投标。投标保证金10000元，户名:绍兴文理学院元培学院，账号: 33001653535050011217,开户行：建行绍兴分行营业部，可采用银行电汇或转账的方式交纳。投标保证金在中标通知书发出后15个工作日内无息退还。

九、开标时间和投标要求

1.开标会定于2014年 5月23日下午14：30时在绍兴文理学院招投标中心207室举行（绍兴文理学院西大门右侧）。开标时各投标单位须提供汇款凭证原件和复印件。

2．投标单位于2014年 5月23日下午14：30时前将投标书密封，并在封口处加盖骑缝公章和法人代表或授权委托人签字后送交给招标工作人员。逾期送达作无效标处理。

3.投标文件要求正本1份，副本1份，投标文件组成见本招标文件第6页。

十、中标及合同签订
  中标单位应在接到学校中标通知书三日内完成合同签订，投标保证金自动转为履约保证万元，如出现违约情况参照相关采购规定处理。

十一、采购答疑

投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2014年5月21日16：30时之前、将要求答疑的问题以书面形式送至绍兴文理学院招投标中心。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。

- 十二、联系方式

- 联系地址：绍兴文理学院元培学院镜湖校区青年公寓楼2-207室

- 招标报名联系人：周老师  电 话：0575-85193178

技术咨询和答疑：朱老师  电 话：0575-88348638 13515857143

绍兴文理学院元培学院

绍兴文理学院招投标中心

2014年5月15日

第二部分  投标须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3本次招标设定上限价，高于上限价报价的按废标处理。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件；副本用复印件，并有企业盖章和法人代表签字）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前2日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由以下部分组成（复印件需法人代表签字、单位盖章）：

2.1.1投标函（格式见第五部分附件1）；

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第五部分附件2)；

2.1.2投标报价表（格式见第五部分附件3）；

2.2.4投标承诺书(格式见第五部分附件4)；

2.2.5 工程量相关表格（(格式见第五部分附件5)；

2.2.6 企业资质与信誉等投标企业状况材料：企业法人营业执照、《组织机构代码证》、税务登记证、获奖情况等材料的复印件；

2.2.7企业安全生产许可证、诚信手册，项目负责人的建造师注册证、项目负责人B证、在册员工证明等相关材料的复印件；

2.2.8相关业绩证明等材料：近二年内施工的工程项目名称、项目规模、业主单位联系人、联系电话；

2.2.9投标人需要说明的其他文件和优惠条件说明（格式自拟）。

以上文件组成“投标文件资料”。投标人在“投标文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标单位公章和法人代表签字

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《投标报价表》等附表格式填写。

3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.4若投标人的投标报价高于采购人设定的上限价，按废标处理。

3.5投标报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金或完成工程量清单的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

3.6本工程报价按投标须知前附表5载明的方式进行编制。

3.7本招标工程编制报价依据浙江省10版安装工程预算定额，浙江省10版建筑安装工程费用定额，浙江省10版建筑安装材料基期价格及省市建设工程造价信息。

3.8计入工程报价的有关费用

a.要求工期比国家定额工期缩短，缩短工期增加费按浙江省建设工程施工取费定额 ／ %计取。

b.安全防护和文明施工措施费包含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费和检验试验费等五项费用。对该五项费用，投标报价时应按以下方式处理：环境保护费、文明施工费、临时设施费和检验试验费费率不得低于省建设工程施工取费定额规定的弹性费率下限，安全施工费费率不得低于省建设工程施工取费定额规定的弹性费率中限。

3.9投标报价中的单价全部采用人民币表示。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在开标前提供投标保证金缴纳的凭证。否则，其投标视作无效标处理。

4.2 保证金形式：开标前需缴投标保证金10000元，户名:绍兴文理学院元培学院，账号: 33001653535050011217,开户行：建行绍兴分行营业部，可采用银行电汇或转账的方式交纳。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后十五个工作日内凭单位出具的正规企业统一收据在本中心无息退还。

4.4中标人应在中标通知书发出3日内与采购人签订合同，投标保证金自动转为履约保证金(本项目结束，并验收合格后20个工作日内后退还)，中标人的投标保证金凭单位出具的正规企业统一收据在合同签订后15天内无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

4.6.5未按规定提交履约保证金的。

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖企业公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。如商务文件和技术文件没有按规定分开制作的，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

投标文件应密封封装，并明确注明“招标编号、投标项目、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝企业公章，再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）招标编号、投标项目、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

9．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

9.1 超过投标截止时间送交的；

9.2 未按规定交纳投标保证金的；

9.3无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

9.4 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

9.5投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全、错误的；

9.6投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标企业公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9.8未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

9.9投标设备详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.10对招标设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

9.11投标文件有招标方不能接受的条件；

9.12企业资质、信誉和业绩证明、投标企业的相关管理制度等材料不真实填写或弄虚作假的；

9.13投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书的；

9.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.15其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1招标人将于投标须知前规定的时间和地点举行开标会议，投标人法人代表或委托的代理人及项目经理随带身份证、投标人的资质证书、营业执照、市区建筑企业诚信手册、项目经理经营手册等证件参加开标会议。投标人法定代表人或授权委托代理人、项目经理未按时参加开标会议的视为放弃投标。

1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.3.开标会由在学校纪委监督下，本中心主持。

1.4.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2采购人代表讲话，介绍采购情况。

4.3开标时按后到先开原则，启封投标文件，并对各授权人的身份进行核验。

4.4由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.5唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.6根据中标办法，主持人向投标单位公布结果。

5．评标（本项目如需要评标，本条款适用）

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查（本项目如需要评标，本条款适用）

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.投标文件的评审、比较和否决（本项目如需要评标，本条款适用）

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低顺序推荐中标候选供应商。采购人2个工作日内在推荐的中标候选供应商中，按得分高低脱序确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

- 9.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密（本项目如需要评标，本条款适用）

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；

- 2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1本次招标为最低价中标，为有效维护招标方正当权益，本次招标设置最高限价，01标27万元，超过最高限价的作无效标处理。最低价报价为中标单位。报价相同时由招标人在其中选择一家作为中标单位。

1.2中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与在第二预中标候选人签订采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，将以电话、传真等形式通知中标人，随后向中标人发出书面中标通知，并将评定结果通知未中标的投标人。

2.2招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人应在合同签订后三日内交纳本项目的履约保证金给采购人，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3.3 本项目验收合格后20个工作日内，招标方无息退还履约保证金。

第三部分 招标项目范围及要求

1．本工程建设地点位于镜湖科教园区绍兴文理学院元培学院镜湖校区。

2．招标范围为施工图范围内的所有工程和工程量清单内明确的内容。

3．工期要求：30日天，自合同签订之日起算。最迟进场时间2014年6月10日前。

4．质量要求：按图施工，质量必须符合建筑工程施工验收标准。质量等级：合格。

5．本项目具体施工图、工程量清单和主要材料暂定品牌以学院提供的电子稿为准。

第四章 合同主要条款

合同条件采用现行的建设工程施工合同示范文本的《合同条件》。

合同协议条款将由招标人〈甲方〉与中标人〈乙方〉结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

违约责任：

（1）工程中采用的材料型号、品牌与招标文件规定的型号、品牌不符，规格与施工图设计不符和工程质量达不到合格要求时，承包方必须无条件返工，直至达到合格要求。返工发生的一切费用和损失均由承包方负责。

（2）工程逾期完成，承包方每天按合同总价的万分之三支付给招标方违约金。

（3）本工程不得以任何形式转包。如承包方将工程转包给其他方即视为违约，应终止合同，由此造成的损失由承包方承担。

（4）承包方无论发生以上任何一项违约事项，均视为未实现履约保证承诺，应罚没其履约保证金。

一、施工组织设计和工期

（一）进度计划

乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后 5 天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在 3 日内批复。

（二）工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在 3 天内开工。

（三）工程工期

合同工期以乙方的中标工期为准。

（四）工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延，由甲方造成的延误、障碍阻止；

不可抗力；

非乙方的过失造成的。

奖罚以合同工期为准。每延期一天，按结算总造价万分之二奖罚，奖罚总额一般不超过总造价的3%。

二、质量与验收

（一）质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

乙方中标的质量等级标准为工程的合同约定条件。

工程竣工后经有关部门核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处：

要求合格等级未达到的，违约金按  无条件返工至合格  处罚。

三、合同价款与支付

（一）合同价款的确定

本工程的合同价根据乙方中标价确定，为一次性包干，固定总价。

（二）合同价款的调整

发生下列情况之一的合同价格可以调整。

1、由设计变更引起的工程量增减；（因发包人设计变更引起的新增工程项目，其相应综合单价的确定方法为：a、合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价计算确定；b、合同中没有类似工程项目单价的，其综合单价的确定如下：按《浙江省建设工程计价规则（2010版）》规定的计算程序和套用《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》相关补充规定及施工发生当月绍兴市造价信息正刊等，进行计算并按投标口径同比例下浮后作为新项目的结算综合单价。如施工同期《绍兴市造价信息》正刊无价格的，参照同期《浙江造价信息》正刊执行，若省、市信息价均无价格者按市场签证价执行。）

2、政策性调整。

（三）工程预付款

甲方按财建[2004]369号文件及绍市建管[2007]17号文件规定支付工程预付款。工程量完成约50%时，经甲方签证，支付合同价的30%；工程竣工验收后付至实际工程量的70%（若实际工程量超过合同价则按合同价的70%支付）；结算经甲方确认后付至结算价的95%，余款在保修期满后28天内按一次性付清。

四、材料和设备供应

（一）甲方供应材料、设备

甲方供应材料、设备：    /   。

甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：   /     。

（二）乙方采购材料、设备

乙方采购材料、设备：   乙方根据甲方施工图和工程量清单中要求的规格及型号进行采购 。

所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。

五、设计变更

- 设计变更

当本工程设计需要变更时，应有   甲方   签证。

变更费用按：  合同价格及本文口径按实调整（综合单价及下浮率固定）  调整。

六、竣工结算

本工程验收达到约定条件后，乙方应在 30 日内提供工程结算。甲方在同等时间内提供审核意见报有关部门核准。

七、保   修

（一）保修期限

本工程保修期限按国家规定为 国务院《建设工程质量管理条件》（279）号令有关精神执行 ，保修期从甲方批准的竣工之日起计算。

本工程保修押金为中标价的  5  %，在保修期满后28天内，应退还乙方保修押金，多退少补。

第三章 技术文件及施工图纸

一、现场自然条件（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

以地质资料为准。

二、现场施工条件（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）

现场“三通一平”已完成 ，具备开工条件。

三、本工程采用的技术规范

按现行的国家有关施工及验收技术规范执行 。

四、图纸

招标方提供施工图1份。

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方绍兴文理学院招标文件编号：                  招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下材料。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

- 1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务；

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以总报价书为准；

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力；

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向绍兴文理学院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

9、我方承诺镜湖校区服装与艺术设计实验室装修工程施工项目

01标投标总报价为：              元（大写）；

10、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：

投标报价表  （唱标部分）

招标编号：

投标单位名称：

| 报价名称 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 （单位：元） |  |  |
| 工 期 （日历天） |  |  |
| 质量等级 |  |  |
| 质量保修期 |  |  |
| 承 诺 |  |  |
| 项目经理 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

二〇一四年   月   日

附件4：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加绍兴文理学院元培学院镜湖校区经管实验室装修工程施工项目（编号：WL14-5-3）采购投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁脱挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇一四年   月   日

附件5：

工程         总报价书        附表一

| 投标人： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 |  |  |  |  | 建筑面积 |  |
| 投标工期 |  | （日历日） |  |  | 质量等级 |  |
| 总 报 价 |  | 大写： |  |  |  |  |
| 其中环保、文明、安全、临设四项费用 |  | 大写: |  |  |  |  |
| 总报价组成（元） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 预算造价 |  | 浮 动 | 报 价 |  | 备注 |
| 土 建 |  |  |  |  |  |  |
| 水电安装 |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其中环保、文明、安全、临设四项费用报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）                   法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

工程     附表二

工程量清单报价表

投  标  人：                       （单位签字或盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

造价工程师

及注册证号：                        （签字盖执业专用章）

编制时间：

编制说明            附表三

工程名称                                     第  页 共 页

投 标 总 价          附表四

建设单位：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：                         （签字或盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

编制时间：

工程项目总价表          附表五

工程名称：                                               第  页  共 页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单项工程费汇总表          附表六

工程名称：                                               第  页  共 页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

单位工程费汇总表          附表七

工程名称：                                               第  页  共 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 |  |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表         附表八

工程名称：                                                    第  页  共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表        附表九

工程名称：                                                 第  页  共 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

其他项目清单计价表       附表十

工程名称：                                                第  页  共 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
| 2 | 投标人部分 |  |
|  | 小 计 |  |
|  | 合 计 |  |

零星工作项目计价表           附表十一

工程名称：                                                 第  页  共 页

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

分部分项工程量清单综合单价分析表     附表十二

工程名称：                                                 第  页  共 页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程内容 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 管理费 | 利润 | 风险使用 | 小计 |

项目措施费分析表        附表十三

工程名称：                                            第  页  共 页

| 序号 | 措施 项目 名称 | 单位 | 数量 | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 风险使用 | 小计 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要材料价格表         附表十四

工程名称：                                                第  页  共 页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程量清单综合单价计算表       附表十五

工程名称：                                                              计量单位：

项目编码：                                                              工程数量：

项目名称：                                                              综合单价：

| 序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目费计算表（一）            附表十六

工程名称：                                                              计量单位：

项目编码：                                                              工程数量：

项目名称：                                                              综合单价：

| 序号 | 定额编号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目费计算表                        附表十七

工程名称：                                   第  页  共 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 计算式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |