绍兴文理学院上虞分院艺术系制作工坊用房工程

招

标

文

件

招标人：绍兴文理学院上虞分院

招标代理：绍兴天源工程管理咨询有限责任公司

二○一六年六月

绍兴文理学院上虞分院艺术系制作工坊用房工程招标文件

招标人名称：  绍兴文理学院上虞分院    （盖章）

招标负责人：                            （签字或盖章）

招标人地址：

邮政编码：    312000             联系人：  许老师

电    话：  18057521358        传   真：

招标代理机构名称：    绍兴天源工程管理咨询有限责任公司   （盖章）

招标代理机构法定代表人：                        （盖章）

联系人：    张晖                  电  话：  0575—85111480

手  机：  13606751764             传  真：  0575—85111480

备案单位：                                               （盖章）

备案日期：               2016年   月   日

前附表

表一：

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 绍兴文理学院上虞分院艺术系制作工坊用房工程 |
| 2 | 建设地点 | 绍兴文理学院上虞分院(上虞区开发区东山路368号) |
| 3 | 建设规模 | 工程类别：装修三类 工程造价：约13万元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 见预算、图纸 |
| 7 | 工期要求 | 40日历天（具体开工时间以开工报告为准） |
| 8 | 建设资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质 等级要求 | 1、企业资质要求：建筑装饰装修工程专业承包三级及以上资质或建筑装饰工程设计与施工一体化企业三级及以上资质；有安全生产许可证。 2、项目负责人资质：要求具有二级及以上注册建造师执业资格且无在建工程（专业：建筑工程）。 3、企业和项目负责人近五年来在检察机关无犯罪记录。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 评标入围方法 | 1、投标人及有关单位签到，投标人提交所有资质证件原件进行核验。 2、招标人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员。 3、检查各投标人投标文件的密封情况和送达时效。 4、参照绍市公管办〔2009〕32号文件抽取10家入围单位。（不足10家时全部入围） 5 、启封投标人的投标文件，由招标人对投标人的资格和投标文件进行符合性评审。 6、宣布各投标人的报价。 7、根据评标办法规定确定中标单位。 8、各投标人代表对开标会议结果进行签字确认，宣布中标人。 |

表二：

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 工程计价方式 | 工程量清单综合单价法（13版） |
| 14 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证金：0.2万元整（2000元），开标时投标单位必须以现金形式提供。 |
| 16 | 书面答疑时间 | 时 间：2016年7月7日 |
| 17 | 投标文件份数 | 商务标：一式五份，其中正本一份，副本四份。 |
| 18 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人： 绍兴文理学院上虞分院 地 点：绍兴文理学院招投标中心 时间：2016年7月8日15:45时 |
| 19 | 开标会议 | 时间：2016年7月8日15:45时 地点：绍兴文理学院招投标中心 |
| 20 | 评标办法 | 造价下浮率计分法（下浮范围为8%-15%） |
| 21 | 履约保证金 | 中标人提供履约保证金10000元； |
| 22 | 投标报价 | 投标人按招标人提供的参考标底为基数，以下浮率形式报价，报价中应除工程建设费用外，还应包括以下费用（不再单独结算）： 一、招标代理费1000元。 以上费用应在领取中标通知书前交清。 |

注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

第一章  招标须知

一、总 则

1. 工程说明

详见前附表。

2. 招标范围

详见前附表。

3. 招标方式

本工程采用造价下浮率计分法，资格审查采用资格后审方法，由招标人按以下方法确定意向投标人：

3.1 招标人发布工程招标信息，组织意向投标人报名，并按招标文件要求对意向投标人资格条件进行审查。

意向投标人需向招标代理机构工作人员提交下列证件资料复印件一份（所有复印件加盖单位公章并装订成册）：（1）单位介绍信，营业执照、资质证书、安全生产许可证、省住建厅核发的进浙企业备案证明（外省企业需提供，省内企业无需提供）、报名者身份证；（2）建造师注册证书、项目负责人B证、项目负责人身份证。

3.2凡有意参加投标者，请于2016年7月1日至2016年7月7日上午08:30时至11:30时，下午14:30时至17:00时（北京时间，下同），在绍兴市胜利东路405号国茂大厦710室（绍兴天源工程管理咨询有限责任公司招标代理部）报名。

3.3本次招标允许同一单位同时报名两个或三个项目，但若同一项目经理报名两个及以上项目，则开标时只允许中一个标（开标顺序依次为1、绍兴文理学院上虞分院树人楼卫生间改造工程；2、绍兴文理学院上虞分院艺术系制作工坊用房工程；3、绍兴文理学院上虞分院行知楼报告厅屋面平改坡工程）。先开标段中己经中标的项目经理，应自动放弃其他标段的投标。

4. 资金来源

详见前附表。

5. 投标费用

5.1投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。

5.2本招标文件收取工本费100 元/份，售后概不退还。

二、招标文件

1. 招标文件的组成

1.1 招标文件由前附表、招标须知、主要合同协议条款、技术规范、施工图纸等组成。

1.2 意向投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果意向投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

2. 招标文件的解释

意向投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应前附表规定书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人汇总后予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得招标文件的意向投标人。

3. 招标文件的修改

3.1 在投标截止日2日前，招标人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改招标文件。

3.2 答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的意向投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对意向投标人起约束作用。

3.3 为使意向投标人在编制投标文件时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，招标人将按规定延长递交投标文件的截止日期和开标会议时间。

3.4 书面答疑纪要、补充通知等须在发出的同时报招标投标办公室备案。

4.答疑及现场勘察

4.1 意向投标人需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。可事先和招标人联系，自行踏勘现场，勘察现场所发生的费用由意向投标人自己承担。

4.2 意向投标人将招标文件和施工图中存在的疑问，在规定的时间内书面送达或传真给招标人，由招标人汇总后，统一书面答复。

4.3 招标人向意向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使意向投标人利用的资料。

4.4答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

5. 工程造价编制

5.1工程参考造价由招标人根据国家现行规定的工程量计算规则及招标文件规定的计价方法和要求组织编制，并接受财政部门组织审定。

5.2 本工程参考造价编制依据：

5.2.1绍兴文理学院上虞分院艺术系工坊新建工程图纸及建设单位做法要求；工程现场踏看丈量结果；浙江省建设工程计价规则和计价依据（2010版）；政府主管部门颁布的建设工程造价管理法规及政策性文件；2016年第5期浙江省、绍兴市造价管理信息；与工程相关的规范和标准、施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案及其他相关资料；建设单位提供的其他相关资料及要求。。

5.2.2工程量计算的说明：本工程工程量根据绍兴文理学院上虞分院艺术系工坊图纸及甲方工程做法要求结合现场实际计算确定。

5.2.3  人、材、机价格的说明：本工程信息价采用2016年第5期《绍兴市造价管理信息》及相应月份省信息中的除税价，部分缺项材料参照邻近地区材料信息价，人工单价按信息价补差。

5.2.4工程取费说明：本工程按营改增后一般计税方法计算，企业管理费及利润取费费率按工业与民用建筑工程三类中值计取，施工组织措施费计取安全文明施工费、工程定位复测费，费率按定额取值范围中值取定。规费及税金按费用定额规定计取。

5.3其他详细内容参见参考标底编制说明。

三、投标文件的编制

1. 投标文件的组成

1.1 法定代表人身份证明（格式见附件一）；

1.2 授权委托书（格式见附件二）；

1.3 投标承诺书（格式见附件三）；

1.4 标底认可函（格式见附件四）；

1.5 投标函（格式见附件五）；

1.6总报价书（格式见附件六）；

1.7代理人身份证复印件（格式见附件七）；

以上文件组成投标文件。投标人在投标文件中应对招标文件作出实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作出实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

2. 投标文件格式要求

投标人应按照招标文件要求的内容和附件格式，编制投标文件。

3. 投标保证金

3.1 投标人应按规定向招标人缴纳前附表中的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

3.2投标保证金按前附表规定缴纳。

3.3 对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标而拒绝。

3.4未中标单位开标结束后现场退还（无息），中标单位签订合同时退还（无息），另缴履约保证金10000元，于工程竣工验收合格后五日内退还（无息），若中标单位提出退标的，没收投标保证金。

3.5 有下列情况之一的，投标保证金不予返还：

3.5.1 投标人无正当理由放弃投标的；

3.5.2 中标人未能在规定期限内签订合同协议的；

3.5.3 投标人在投标过程中有违反“招标投标”有关法律、法规行为的。

4. 投标文件的份数和签署

4.1 投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“招标项目名称、投标人名称”以及“正本”和“副本”字样。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准，若大小写不一致，以大写为准。

4.2全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是招标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

四、投标文件的递交

1. 投标文件的密封与标志

1.1 投标人应将投标文件的正本和副本合装密封。

1.2 包封要明确注明“招标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人。

1.3 投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人。

2. 投标截止送达及时限

2.1 投标人递交投标文件按前附表规定的时限和地点，逾期送达的投标文件作无效投标处理。

2.2 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

3. 投标文件的修改与撤回

3.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

3.2 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

五、开标会议

（一）、开标会议程序

1、投标人及有关单位签到，投标人提交所有资质证件原件进行核验。

2、招标人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员。

3、检查各投标人投标文件的密封情况和送达时效。

4、当递交投标文件的投标人多余10家时，参照绍市公管办〔2009〕32号文件抽取10家入围单位；不足10家时全部入围。

5、启封投标人的投标文件，由招标人对投标人的资格和投标文件进行符合性评审。如最终有效报价的投标人少于3家的，参照绍市公管办〔2009〕32号文件执行。

6、宣布各投标人的报价。

7、根据评标办法规定确定中标单位。

8、各投标人代表对开标会议结果进行签字确认，宣布中标人。

（二）、 开标会议基本要求

1、招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行开标会议。投标人法定代表人或授权委托人应随带有效本人居民身份证及投标人的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师注册证书、项目负责人B证、省住建厅核发的进浙企业备案证明（外省企业需提供，省内企业无需提供）、等证件的原件（均需原件，不含公证件及其它任何替代证明）参加开标会议。

2、开标会议在招标投标办公室监督下，由招标人组织并主持。

3、投标人法定代表人或授权委托人未参加招标会议或未按时到会的视作自动放弃投标或作无效投标处理。

4、投标人开标会议前确定的项目负责人、开标会议时提交的项目负责人资格证和投标文件中所确定的项目负责人三者必须一致，否则作无效投标处理。

（三）、投标行为无效情形

意向投标人有下列情形之一的，其投标行为无效，作无效投标处理：

1、未按规定在开标会议召开时间前向招标人递交投标文件的；

2、投标文件未按要求密封的；

3、意向投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；

4、投标文件不符合招标文件载明的要求的；

5、其下浮率范围与招标文件载明的下浮率范围不一致的；

6、未按规定递交投标保证金的；

7、不符合招标文件明确的实质性响应条件的。

8、未能出具相关证件或证件无效的；

9、投标截止时间以后送达的投标文件；

10、法定代表人或授权委托人和项目负责人未按时到场的。

（四）、投标文件鉴定和公布

当众宣传核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。

（五）、唱标

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人和项目负责人签字确认。

（六）、开标会议记录

开标会议全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

六、评 标

1. 评标组织

由招标人对投标人的投标文件进行符合性评审。

2. 评标办法

2.1 投标人以审定后的招标人参考标底为基数，在8%-15%（含上、下限，下同）有效范围内确定下浮率（百分比小数点后保留两位，即**.**%，小数点后第三位四舍五入），设为Xi；

2.2 由招标人1名代表和所有进入评标入围有效投标人中现场抽签产生的1名代表在8%-15%％有效范围内（各档之间的步长为0.5%）各随机抽取一个下浮率，算术平均值作为评估下浮率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分＝100；

当Xi＞Y时，得分＝100-（Xi-Y）×100×4；

当Xi＜Y时，得分＝100-（Y-Xi）×100×8。

2.3 以最高分中标。推荐1家投标单位为中标候选单位，评标计分精确到小数点后两位，第三位四舍五入，并标明从高分到低分的排列顺序，当推荐的中标候选单位得分相同时，按下浮率大的排序在先，得分和下浮率均相同时由招标人当场抽签确定中标单位。

3. 重新开标情形

有下列情形之一的，招标人应重新招标：

3.1 开标会议确认有效投标人（即使按绍市公管办〔2009〕32号增补后）少于3家的；

3.2 开标会议确定的中标人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。

4. 重大偏差情形

4.1 下列情形之一的，视作重大偏差：

4.1.1 无法定代表人身份证明（格式见附件一）或法定代表人身份证明未加盖单位公章的；

4.1.2 无授权委托书（格式见附件二）或授权委托书未加盖单位公章和法定代表人签字或盖章的（授权委托人是法定代表人本人并在开标会议按时到场的除外）；

4.1.3 无投标承诺书（格式见附件三）或投标承诺书未加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

4.1.4 无标底认可函（格式见附件四）或标底认可函未加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

4.1.5 无投标函、总报价书（格式见附件五、附件六）或投标函未加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

4.1.6 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.1.7 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4.1.8 投标人名称或组织结构与资格预审不一致的；

4.1.9 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

4.2 重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

七、定 标

1. 招标人在开标会议确定中标人应公示，接受社会监督。公示期满，无实质性异议的，招标人应当在7个工作日内发出中标通知书，并按招投标管理的有关规定办法退还投标保证金以及签订合同。

2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3. 招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。

4. 招标人应当自确定中标人之日起15日内，按规定内容向招标投标办公室提交工程招标投标情况的书面报告，同时报招标投标办公室备案。

5. 发生下列情形之一的为中标无效：

5.1 招标代理机构因泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

5.2 招标人向他人透露已获取招标文件的意向投标人可能影响公平竞争的有关招标投标的相关情况，影响中标结果的；

5.3 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

5.4 中标人或中标人拟派项目负责人经有关部门查实有行贿犯罪记录的；

5.5 招标人在开标会议确定中标人以外确定中标人的；

5.6 在公示期间，根据本招标文件规定，经有关部门查实中标人有投标无效或作无效投标处理的。

6. 确定中标人中标无效后，招标人将重新组织招标。

八、授予合同

1. 中标通知书

招标人经招标投标办公室备案后的中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

2. 合同签订

招标人将根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

3. 合同双方确认

本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第二章 合同主要协议条款

合同条件采用建设工程施工合同示范文本（GF－1999－0201）的《合同条件》，合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

1. 进度计划

乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后 7 日内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在 7 日内批复。

2.工程进场

乙方应在签订合同后 7 日内进场。如因乙方原因造成延迟的，甲方有权对于延迟进场的做出罚款2000元/日，如因甲方原因造成延迟的则不予处罚。

3. 工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在  3 日内开工。

4. 工程工期

合同工期以乙方的中标工期为准。

5. 工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延。

4.1 额外或附加的增加工程量超过合同造价 20 ％以上。

4.2 由甲方造成的延误、障碍阻止。

4.3 不可抗力。

4.4 非乙方的过失或造成的。

6. 工期履约

乙方必须做出工期履约保证，工期履约保证金为5000元，并在工程合同签订之前交给甲方，合同工期内完工的在15日内返还，未按时完工的，均视为违约，扣罚违约金每日500元，超过10日后，扣罚违约金每日1000元。

二、质量与验收

1. 质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，乙方必须作出质量履约保证，质量履约保证金为5000元，并在工程合同签订方前提交给甲方，在工程竣工验收达到要求并在乙方完成决算编制后15日内返还，否则不予退还。工程质量由甲方指定的单位或个人监管。

1.1甲方对本工程质量的特殊要求： 合格  。

2. 工程质量等级

乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

2.1 工程竣工后经质监单位或个人核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处。

2.2 要求合格等级未达到的，违约金按应扣除质量履约保证金，并无条件返工直至工程达到要求质量目标。

三、合同价款与支付

1. 合同价款的确定

本工程的合同价根据乙方中标价确定，采用固定单价及中标下浮率的方式承包。

2. 合同价款的调整

2.1 设计变更、重大现场技术措施调整等经甲方确认的工程变更联系单。

2.2 国家调价政策文件。

2.3不可抗力发生。

2.4 工程量按实调整。

2.5合同价款中包括的工作内容：完成招标人提供的工程预算所包括的工程项目所需的材料设备、劳务、机械、质检（检测）、运输、装卸、维保期服务、缺陷修复、保险和管理费用、风险费用、利润和税金等所有有关费用。招标人不再承担其他任何费用。

2.6合同单价的确定：

2.6.1 招标人标底中已经有项目综合单价的，其综合单价按招标人预算标底中的综合单价及中标下浮率结算。

2.6.2 新增及变更项目，招标人标底中无该项目综合单价的，合同中没有类似清单项目综合单价的，采用参考标底编制口径并按中标下浮率同比例下浮结算。

3. 不可抗力发生的合同价格的调整

由自然灾害引起的不可抗力产生的施工场地清理和返工工程量按实结算。

4. 工程款支付

4.1 工程款的支付方式：本工程合同价款采用固定单价及下浮率，工期为40日历天，具体开工日期以合同签订日期为准。工程完工验收合格，决算审计后一个月内付清总工程款（履约保证金自动转为质量保修金,保修期满后一个月内结清，不计利息。期间若出现质量问题应由承包方负责维修并承担一切费用）。

4.2 甲方不按约定支付工程款应该承担的责任：  ／   。

四、设计变更

1. 设计变更

1.1 当本工程设计需要变更时，应由设计方出具变更联系单，经甲方和委托监理方认可后 签证。

1.2 变更费用按： （1）合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同类似项目综合单价计算确定。（2）合同中没有类似清单项目综合单价的，采用参考标底编制口径并按中标下浮率同比例下浮结算。

六、竣工结算

1．竣工结算应执行以下条款：

1.1 工程验收达到约定条件后，乙方应在28日内提供工程结算。甲方根据工程规模在国家法规允许时间内提供审核意见并报有关部门进行审计。

1.2 甲方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任为：按国家规定。

七、保 修

1. 保修期限

1.1 本工程保修期限为一年。保修期从通过竣工验收之日起计算。

八、其 它

1．乙方应以支票或汇票的形式向甲方缴纳履约保证金（具体金额详见前附表）。

2. 施工用水、电由乙方自行解决。

3. 在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，经甲方三次书面通知后仍未采取有效措施的，甲方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

4. 工程在实施前，应由乙方负责做好与相关管理部门的沟通、协调工作，并按其要求做好相关工作、承担相关费用。实施过程中，乙方应做好环境保护，防止粉尘、噪声等污染情况发生。

5. 乙方项目负责人未能按规定到位，甲方可视情节作相应处理，直至将乙方清退出场。

6. 工程在实施过程中，乙方应做好施工安全工作，防止意外事故的发生，杜绝用电事故，安全责任由乙方全权负责。

7. 中标人在中标项目的施工过程中，必须服从招标人统一安排，为其他项目的施工提供便利。

8. 保修期内，发生任何责任事故，由中标施工单位负责。

第三章  技术规范及图纸

一、现场自然条件

1. （包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）  以地质资料为准  。

二、现场施工条件

1．（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）  具备开工条件  。

三、本工程采用的技术规范

1．现行的工程施工技术规范  。

四、图  纸

1．参考标底及图纸（或电子光盘）各一套  。

第四章 投标文件及其附件格式

（必须按以下格式填写并加盖公章、法人章）

投标文件主要内容：

1、法定代表人身份证明书                    （附件一）

2、授权委托书                              （附件二）

3、投标承诺书                               （附件三）

4、标底认可函                              （附件四）

5、投标函                                  （附件五）

6、总报价书                                （附件六）

7、代理人身份证复印件（正反两面）          （附件七）

附件一：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：               性别：        年龄：        职务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（盖章）

日期：    年   月   日

附件二：授权委托书

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托                                   （单位名称）的            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

代理人：          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

附件三：投标承诺书

致：                                 （招标人名称）

根据贵公司      年   月   日发布的

（招标项目名称）建设工程施工项目招标公告，现决定参加该招标项目的投标活动，并在此作如下法律承诺：

1、严格遵守《合同法》和《绍兴市工程建设项目招标投标管理办法》的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实、有效、合法的。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚。

5、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。

6、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

7、我单位承诺参加                           （招标项目名称）工程投标报名的项目负责人           （姓名），一旦我方中标，我方保证不更换项目负责人，并保证项目负责人到位率在 90 ％以上。

8、若我单位违反上述承诺，自愿无条件接受取消中标资格、暂停交易、投标保证金不予退还等措施。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日

附件四：标底认可函

致：                                    （招标人名称）

本单位自愿参加                                             （招标项目

名称）的投标活动，并在此作如下法律承诺：对招标人提供的标底表示认可，无任何异议。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日

附件五：投标函

工程           投 标 函

招标人：

1、根据已收到                 工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以审定后造价下浮     %（小写）的价格承包上述工程施工。

2、一旦我方中标，我方保证在          天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将提交10000元的履约担保。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺安全文明施工措施费、工程定位复测费按审定后的招标控制价的二项费用金额计取。

投 标 人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

电    话：                                   日期：    年    月    日

附件六、总报价书

工程                总报价书

| 投标人： |  |
| --- | --- |
| 工程类别 | 装修三类 |
| 质量等级 | 合格 |
| 投标工期 | 40日历天 |
| 造价下浮率（大写）：百分之 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日

附件七：

代理人身份证复印件（正反两面）

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：    年   月   日